# Instrumento 24 · Presupuesto de horas-persona

Proyecto: RIGE. Autor: Sánchez, Joaquín Sebastián. Destino: Capítulo V, apartados V.3 y V.4, y hoja «Iteraciones» del Libro de trabajo. Período técnico: 21/09 al 14/11/2026, ocho semanas.

La planificación se construye sobre las horas semanales declaradas y no sobre la duración nominal del cuatrimestre. Descontada la reducción prevista, el presupuesto efectivo determina cuántos requisitos Must caben en el período.

24.1 · Horas semanales reales por integrante

| Integrante | Rol | Horas semanales reales | Técnicas | Reserva documental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Joaquín Sebastián Sánchez | Autoría individual: técnico, documental y de gestión, e investigación (apartado V.3, Tabla 13) | 28 h | 20 h | 8 h |

24.2 · Presupuesto efectivo

| Concepto | Técnicas | Reserva | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto total del período (28 h × 8 semanas) | 160 h | 64 h | 224 h |
| Reducción prevista de disponibilidad (15 %) | 24 h | 10 h | 34 h |
| Presupuesto efectivo resultante | 136 h | 54 h | 190 h |

Fase de cierre posterior al período (estimación): 48 h efectivas en las semanas 15 y 16, sujetas a la confirmación de las fechas de la AE4. No integra las 190 h.

24.3 · Asignación del presupuesto efectivo

| Destino | Horas |
| --- | --- |
| Iteración 1 (21/09 al 01/10), etiqueta v1 | 35 h |
| Iteración 2 (02/10 al 24/10), etiqueta v2 | 60 h |
| Iteración 3 (26/10 al 07/11), etiqueta v3 | 30 h |
| Iteración 4 (09/11 al 14/11), versión congelada | 11 h |
| Subtotal técnico | 136 h |
| Reserva: cierre del informe de la AE2 | 14 h |
| Reserva: Ventana de Mejora y Cumplimiento y correcciones del informe de la AE1, incluida la línea de base con agentes | 20 h |
| Reserva: Capítulos VI y IX | 13 h |
| Reserva: preparación de la medición final | 7 h |
| Subtotal de reserva | 54 h |
| Total asignado | 190 h |

Las horas técnicas se asignan a las tareas de los dieciocho requisitos Must (apartado V.4, Tabla 16); los requisitos Should no reciben horas. Margen sin asignar: 0 h.

24.4 · Lo que no se sacrifica en ningún caso

Ante una caída de un tercio de la capacidad técnica rige la cláusula de contingencia del apartado V.4 (Tabla 17). En ningún caso se sacrifican la trazabilidad del catálogo y la ejecutabilidad de cada etiqueta, condiciones de cómputo que fija la cátedra; la fidelidad respecto de OpenCode 1.18.25 (RNF-02); las restricciones de seguridad RNF-01, RNF-04 y RNF-05; CU-01 en su forma mínima con la advertencia de versión, CU-02, CU-03 con la decisión de RF-02, RF-06, RF-08 y RF-09, y RF-03.